Notule – 4 Julie 2026

Teenwoordig:

- Trevan

- Helgard

- Keagan

- Wian

1. Vordering

Keagan

- Frontend is byna volledig afgehandel.

- Fokus tans daarop om seker te maak dat alle funksionaliteit korrek werk.

- Die bediener funksioneer stabiel.

- Portainer is op die bediener geïnstalleer, wat dit moontlik maak om die toepassing deur middel van Docker te bestuur.

Helgard

- Het probleme met die saamvoeg ("merge") van die projek ervaar.

- Werk tans daaraan om weer 'n stabiele en werkende weergawe van die projek te kry.

- Verwag om dit teen Dinsdag af te handel.

- Beplan om vroeg in die week 'n vergadering met die dosent te hou.

Trevan

- Werk steeds aan die kaartfunksionaliteit.

- Moes groot dele van die implementering gedeeltelik van vooraf begin.

- Het die afgelope een tot twee weke aan die kaartprobleme gewerk.

- Die verifikasie ("authentication") funksioneer nou korrek.

Wian

- Het die take wat deur die spanleier toegeken is, afgehandel.

2. Probleme

- Geen nuwe kritieke probleme is aangemeld nie, behalwe die voortdurende werk aan die kaartfunksionaliteit en die merge-probleme.

3. Risiko's

- Vertraging met die kaartimplementering kan steeds die projektydlyn beïnvloed.

4. Sperdatums

- Fokus bly daarop om 'n stabiele weergawe gereed te hê vir die komende demonstrasie en vergaderings met die dosent.

5. Volgende vergadering

- Vroeë vergadering met die dosent gedurende die daaropvolgende week (datum en tyd sou bevestig word).